BÀI THỰC HÀNH 1
CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW – RIKKEISAFE

# Nhiệm vụ 1. Phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01 – Kiểm tra số điện thoại; PBI-02 – Kiểm tra đường link; PBI-03 – Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ. Cả 3 đều đạt đủ 5 điều kiện DoD. PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: PBI-04 – Lưu lịch sử kiểm tra (thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại, chưa đủ chức năng đã thống nhất); PBI-05 – Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền (chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Người dùng nhập số điện thoại đáng ngờ → nhấn “Kiểm tra” → xem cảnh báo và lý do → quay lại, nhập đường link đáng ngờ → nhấn “Kiểm tra” → xem cảnh báo và lý do → gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ. Người demo: Thu An (Developer), phối hợp với chị Vy hoặc cô Mai thực hiện/nhận xét theo góc nhìn người dùng. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 1. Khi kiểm tra số điện thoại hoặc đường link, phần cảnh báo và lý do có dễ hiểu, đủ rõ để cô/chú biết nên làm gì tiếp theo không? Vì sao? 2. Trong quy trình kiểm tra và gửi báo cáo, thao tác nào gây khó khăn hoặc anh/chị muốn cải thiện nhất? Anh/chị có thể mô tả tình huống cụ thể không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

# Nhiệm vụ 2. Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5 phút | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20 phút | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: Sprint Review không chỉ do Product Owner trình diễn; PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD nên không được giới thiệu là Done. Sửa: Developers trình diễn Increment thực tế của PBI-01, PBI-02, PBI-03; nêu rõ PBI-04 còn thiếu chức năng xóa lịch sử/lọc theo loại và PBI-05 chưa review chéo, chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 20–32 phút | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Sprint Review không phải buổi báo cáo cá nhân. Sửa: Scrum Team và Stakeholders cùng kiểm tra kết quả Increment, trao đổi mức độ đạt Sprint Goal, đặt câu hỏi và thảo luận phản hồi/thay đổi của người dùng hoặc thị trường. |
| 32–35 phút | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: phản hồi của Stakeholders không nên chỉ để 3 phút cuối; Scrum Master không quyết định góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. Sửa: dành thời gian trao đổi với Stakeholders xuyên suốt buổi Review; Product Owner ghi nhận và sắp xếp ưu tiên các phản hồi trong Product Backlog, sau đó cân nhắc cùng Scrum Team. Không cam kết tự động đưa mọi góp ý vào Sprint kế tiếp. |

# Nhiệm vụ 3. Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Scrum Team ghi nhận góp ý thành một Product Backlog Item hoặc cập nhật PBI phù hợp. Product Owner làm rõ giá trị, tiêu chí và mức độ ưu tiên, rồi xem xét cùng các hạng mục khác trong Product Backlog; không hứa triển khai ngay hoặc tự ý thêm vào Sprint đang kết thúc. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút “Kiểm tra” bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers ghi nhận và kiểm tra/tái hiện lỗi trên điện thoại, sửa giao diện để nút “Kiểm tra” vẫn dùng được với đường link dài, sau đó kiểm thử lại. Product Owner cập nhật mức độ ưu tiên trong Product Backlog; chỉ coi là Done khi đáp ứng DoD. |